邵阳市2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金绩效评价报告

为了切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，湖南远扬会计师事务所有限公司接受邵阳市财政局依公开招标结果委托，按照《邵阳市财政局关于开展2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2023〕11号）要求，组成绩效评价工作组（以下简称评价组），于2023年7月至8月对2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金开展预算绩效评价。评价组在进行了现场调研、资料收集整理、数据分析、专家评审等工作的基础上，完成本次绩效评价工作，形成报告。

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况

1.项目背景

近年来，随着经济的快速发展，在生产生活过程中会淘汰各种报废的设备、汽车、船只，建筑结构等大量废钢，这些废钢若得不到有效回收利用，就会对环境造成极大的危害。为提升我省有色金属资源（含废钢铁）综合循环利用能力，保障国家有色金属资源（含废钢）战略安全，支持有色金属资源综合循环利用产业延链强链，促进产业高质量发展，邵阳市人民政府办公室根据省人民政府办公厅有关文件精神，相继印发《邵阳市人民政府办公室关于鼓励我市废旧钢铁综合利用产业高质量发展的通知》（邵市政办发〔2019〕14号、邵市政办发〔2021〕9号、邵市政办发〔2022〕10号）文件，对符合条件的企业可以享受一定比例的资金补贴，鼓励符合条件的钢铁生产企业和回收企业积极参与废钢回收利用，促进资源合理利用和环境保护。

2.项目资金主要内容

2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金以邵阳鑫鹏科技有限公司当年实缴税收为依据，2019年根据奖补标准实缴税收超过3000万元（含3000万元），按地方财政留成的50%进行奖补，2020-2022年根据奖补标准实缴税收超过5000万元（含5000万元），按其当年形成的地方可用财力的60%进行奖补，对实缴税收超过10000万元（含），另行奖励100万元。该单位2019年创造税收6717.51万元，形成地方可用财力3140.58万元（其中享受政府奖补政策3124.74万元），2020年创造税收7097.16万元，形成地方可用财力3290.24万元（其中享受政府奖补政策3236.67万元），2021年创造税收12102.12万元，形成地方可用财力5739.90万元（其中享受政府奖补政策5661.69万元），2022年创造税收8782.08万元，形成地方可用财力4078.22万元（其中享受政府奖补政策4032.91万元）。

奖补资金主要用于企业技术研发创新、技术改造、扩产扩能及企业发展等支出，邵阳鑫鹏科技有限公司将该项目资金主要用于建设年产50万吨废钢铁生产线项目和智能再制造产业链基地项目，其中智能再制造产业链基地建设项目分两期：第一期为报废机动车回收拆解中心项目，第二期为建设智能再制造中心、再制造产业孵化中心、物流仓储中心等。

3.组织实施单位

2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金由邵阳鑫鹏科技有限公司负责实施。邵阳鑫鹏科技有限公司成立于2012年11月，是一家专门从事废钢综合利用的民营企业，法人代表为曾鹏，注册资本1000万人民币，公司注册地址：邵阳市双清区政府隔壁（武装部内），现厂址位于邵阳市双清区龙皇桥社区原邵阳市炭黑厂生产区内。2014年经国家工业和信息化部批准成为湖南省首批废钢铁加工企业，属于规模以上工业企业，是湖南华菱钢铁集团废钢供应示范基地企业和战略供应商。近几年已荣获国家发明专利两项、专利技术四项、计算机软件著作权四项。

（二）项目资金使用管理情况

1.资金来源情况

2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金8576.9万元属于一般公共预算拨款和经费拨款，由邵阳市财政局根据废旧钢铁综合利用企业奖补资金的奖补标准审批后直接拨付至邵阳鑫鹏科技有限公司。

2.资金到位情况

经现场查阅财务资料，截止至2022年12月8日，2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金8576.9万元由邵阳市财政局全部拨付到位，资金到位率100%。具体到位明细如下：（1）2020年1月21日收到1562万元，为2019年奖补资金；（2）2021年2月10日收到1942万元，为2020年奖补资金；（3）2022年3月29日收到3497万元，为2021年奖补资金；（4）2022年7月27日收到1175万元，为2022年1-5月奖补资金；（5）2022年12月8日收到400.9万元，为2022年6-8月奖补资金。

3.资金使用情况

- 经现场核查邵阳鑫鹏科技有限公司项目收支台账及相关凭证，截至2023年1月31日，废旧钢铁综合利用企业奖补资金支出金额为8258.02万元（为不含税金额），其中：年产50万吨废钢铁生产线项目支出1934.89万元、智能再制造产业链基地建设项目支出6323.12万元。该专项资金结余318.88万元，预算执行率为96.28%。专项资金使用情况见下表：

邵阳市2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金

支出明细表

金额：元

| 序号 | 时间 | 名称 | 金额（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月至2021年6月 | 厂房 | 10,713,898.00 |  |
| 2 |  | 附属工程 | 4,969,750.00 |  |
| 3 |  | 机器设备 | 3,295,486.72 |  |
| 4 |  | 车辆-小轿车 | 369,814.16 | 不属于奖补资金使用范畴 |
| 5 | 年产50万吨废钢铁生产线支出小计 |  | 19,348,948.88 |  |
| 6 | 2021年7月至2022年9月 | 土地 | 33,465,872.00 |  |
| 7 |  | 厂房 | 3,949,972.47 |  |
| 8 |  | 附属工程 | 8,891,159.55 | 其中有7万元为办公室装修，不属于奖补资金使用范畴 |
| 9 |  | 机器设备 | 5,170,414.09 |  |
| 10 |  | 车辆-小轿车 | 453,639.09 | 不属于奖补资金使用范畴 |
| 11 |  | 办公家具 | 280,802.51 | 不属于奖补资金使用范畴 |
| 12 |  | 办公设备 | 90,175.65 | 不属于奖补资金使用范畴 |
| 13 | 智能再制造产业链基地项目（第一期）支出小计 |  | 52,290,946.44 |  |
| 14 | 2021年12月至2023年1月 | 厂房 | 3,839,961.34 |  |
| 15 |  | 附属工程 | 6,693,925.20 |  |
| 16 |  | 机器设备 | 7,000.88 |  |
| 17 |  | 环境监测费 | 2,912.62 |  |
| 18 |  | 劳务费 | 222,250.00 |  |
| 19 |  | 设备租赁 | 174,280.58 |  |
| 20 | 智能再制造产业链基地项目（第二期）支出小计 |  | 10,940,330.62 |  |
| 21 | 合计 |  | 82,580,225.94 | 其中不属于奖补资金使用范畴金额为126.44万元 |

4.资金管理情况

为规范废旧钢铁综合利用企业奖补资金的使用和管理，邵阳鑫鹏科技有限公司根据《企业会计制度》和专项资金管理有关规定制定了《鑫鹏公司财政专项资金管理办法》、《鑫鹏科技财务管理制度》和《财务岗位职责》，制度对专项资金的申报、使用、会计核算等内容做出了明确规定：一是专项资金需进行专账管理，专款专用，涉及的工程项目、大宗采购均应按规定实行招投标程序，二是项目支出需由经手人、财务人员及董事长审核同意后，方可付款。经现场核实，被评价单位未严格按制度执行，专项资金未进行专账管理，未做到专款专用，对满足招投标条件的大宗采购未实施招投标程序，经费支出无财务审批流程。

（三）专项资金组织实施情况

- 1.项目立项情况

（1）年产50万吨废钢铁生产线项目。该项目于2019年1月10日向邵阳市双清区工信局申请项目立项备案。2019年2月25日经邵阳市生态环境保护局进行环境调研，并获得环评批复同意该项目建设。

（2）智能再制造产业链基地建设项目。该项目于2020年11月30日邵阳市人民政府副市长以及市生态环境局、市自然资源和规划局、市工信局、市财政局、市商务局、双清区人民政府、邵阳经开区等单位相关负责人在邵阳市鑫鹏科技有限公司召开专题研究会议，并听取了相关单位的情况汇报讨论形成一致意见，由相关部门给予指导和帮助企业加快项目前期工作，确保项目顺利推进。智能再制造产业链基地建设项目第一期报废机动车回收拆解中心项目编制了可行性研究报告，并于2021年1月在湖南省投资项目在线审批监督平台备案；第二期建设智能再制造中心、再制造产业孵化中心、物流仓储中心等项目于2022年6月在湖南省投资项目在线审批监督平台备案。

2.资金申报情况

邵阳鑫鹏科技有限公司按废旧钢铁综合利用奖补文件要求报送奖补资金申报资料，由双清区财政局进行初步审核后，提交至邵阳市财政部门审批。

3.项目制度建设及执行情况

（1）项目建设：为保证项目质量，确保项目达到预期要求，邵阳鑫鹏科技有限公司制定了《项目管理制度》，并组织成立了项目实施小组，形成岗位质量职责制，强化管理，责任到人。项目在完成立项、环评、备案等前期工作后，通过对施工单位技术、管理、工序质量控制、售后服务、产品质量实际检验评价的调查，进行比较分析，确定项目设计、施工等单位并签订合同。

（2）安全生产：为规范公司安全生产流程，加强安全生产管理，完善安全生产条件，促进生产项目顺利运行，公司按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规的要求制定了《邵阳鑫鹏科技有限公司安全生产管理制度》、《安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度》、《邵阳鑫鹏科技有限公司废钢车间管理制度》和《废钢车间安全管理处罚制度》等，并通过制度的执行，提高员工的整体安全意识，创造安全生产氛围，保证生命财产的安全。

- 4.项目验收情况

（1）年产50万吨废钢铁生产线建设项目。2021年11月19日由邵阳邵阳鑫鹏科技有限公司组织，会同环保局、工信局、应急管理局、华菱集团等对该项目的厂房、机器、设备进行验收，项目建设情况符合要求，同意验收合格并投入使用。

（2）智能再制造产业链基地建设项目。第一期报废机动车回收拆解中心项目完工后，于2021年10月13日由省商务厅组织成立现场验收评审组，通过听取汇报、现场查看、核对资料、询问了解等方式，按照备案时明确的内容或设计要求，分工对项目情况和强制性条件逐一进行核实，签署现场验收评审意见表，形成现场评审结论，并在2021年11月取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书后投入使用。第二期智能再制造中心、再制造产业孵化中心、物流仓储中心仍在建设中，计划于2024年12月完工。

项目投入后，2022年完成工业总产值11亿元，销售量35万吨，日加工能力达到500吨，生产加工能力大有提升。

（四）专项资金绩效目标完成程度

- 1.总体绩效目标

项目无绩效目标表，根据规划发展计划书确定总任务如下：为实现企业升级战略，邵阳鑫鹏科技有限公司拟建设年产50万吨废钢铁生产线和智能再制造产业链基地，力争在2024年底完成，在全市打造集废钢铁回收利用、报废机动车回收拆解、汽车零部件再制造加工为一体的废钢铁综合利用循环经济产业集群。项目建成后，预计报废机动车回收拆解量可达1.5万辆/年，废钢回收加工年产能50万吨以上。

- 2.绩效目标完成情况

年产50万吨废钢铁生产线于2021年11月投产后，截止2022年底共完成了钢铁废弃物处置约90万吨；智能再制造产业链基地建设项目第一期报废机动车回收拆解中心2021年12月投产后，2022年拆解报废汽车1050辆、摩托车5993辆，2023年1-6月拆解报废汽车2473辆、摩托车648辆。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过全面分析和综合评价2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金的分配使用情况，了解项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况，综合分析、评价项目资金使用取得的绩效，深度挖掘专项建设过程中存在的不足和问题，确保项目建设保质保量和项目资金的提质增效。

（二）绩效评价依据及原则、评价指标体系

1、本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《专项资金管理办法》、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2、本次绩效评价工作制定了三级绩效评价指标体系，包含一级指标四个，二级指标九个，三级指标十九个，满分为100分（决策管理10分，过程管理30分，产出管理35分，效益管理25分）。

共性指标主要包括决策和投入情况、预算支出和资金管理状况、预算执行情况等，个性指标主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作于2023年6月21日启动，至2023年8月10日基本结束，分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1.前期准备阶段。评价工作启动时，我所成立了绩效评价工作组，工作组成员通过对将补资金业务流程、相关政策的了解，制定绩效评价工作实施方案，设计绩效评价指标体系，做好前期准备工作。

2.组织实施阶段。我所按照评价方案，采用案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等方法对项目实施全过程开展现场评价。

3.分析评价阶段。评价组成员对将补贴资金绩效情况进行了综合分析，对评价项目的投入、管理、产出和效益全过程，提出了意见和建议，对项目绩效做出客观公正的评价。

- 三、专项资金主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

- 绩效主要体现在以下几个方面：

1.推动环境保护建设、发展绿色循环经济。

- 项目投入使用后，2021-2022年共完成了钢铁废弃物处置约90万吨，其中70%以上为邵阳地区范围内产生的生产生活废钢，废旧钢铁的回收降低了城市垃圾处理难度，减少了环境污染，有效推动了环境保护建设。另一方面报废机动车就重量而言，金属材料占近85%，其他材料占15%，项目的实施可使废旧资源的利用规范化，大大提升报废机动车的拆解效率，是现代社会持续发展绿色循环经济的重要体现。

2.推动产业发展，创造就业机会。

- 废旧钢铁的综合利用涉及到废旧汽车拆解、废旧家电拆解、废钢加工等多个环节，由于年产量的不断提升，规模的不断扩大，需投入更多的人力物力到回收体系和加工配送体系，才能保障体系的正常运行，从而实现工业经济绿色环保可持续发展，也间接推动了相关产业链协同发展，带动我市就业5000人以上，对拉动我市就业、维护社会稳定具有重要意义。

3.近三年年均创税9300万元以上，经济效益明显。

2020年实缴税额为7097.16万元，2021年实缴税额为12102.12万元，2022年实缴税额为8782.08万元，共计27981.36万元，年均创税9300万元以上，为地方财政收支平衡及地方经济发展做出了较大的贡献。

（二）评价结论

项目的实施显著提升了钢铁废弃物处置量和报废机动车的拆解效率，对我市建设环境保护型社会和发展绿色循环经济发挥了重要作用。但该项目在绩效管理、资金管理、制度执行等方面仍有不足，经绩效评价组现场调查审核、集体讨论、综合评议，该项目得分为81.81分，评价等级为“良”（详见附表和绩效评价指标评分过程情况说明）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目支出决策包括项目立项、绩效目标,该指标分值15分，扣4分，得分11分。具体情况如下：

- 1.项目立项（标准分11分，扣1分，得10分）

立项依据充分性：根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<支持先进制造业供应链配套发展的若干政策措施>和<支持有色金属资源综合循环利用产业延链强链的若干政策措施>的通知》(湘政办发〔2021〕49号)、《邵阳市人民政府办公室关于鼓励我市废旧钢铁综合利用产业高质量发展的通知》（邵市政办发〔2019〕14号）、（邵市政办发〔2021〕9号）、（邵市政办发〔2022〕10号）精神，项目属于奖补资金支持范围。

立项程序规范性：项目资金根据各级文件要求，经邵阳市人民政府、市（区）财政局审批，按规定程序申请资金，审批文件符合要求；但产50万吨生产线项目未进行可行性研究，智能再制造产业链基地建设项目未进行事前评估，扣1分。

项目资金来源依据：废旧钢铁综合利用符合行业发展规划和政策要求，经核实奖补资金2019年按形成当地可用财力的50%分配，2020-2022年按形成当地可用财力的60%分配，符合奖补政策要求。

- 2.绩效目标（标准分4分，扣3分，得1分）

- 绩效目标合理性：该项目未编制绩效目标，因此无法判定与实际工作内容相关性，扣1分。

- 绩效指标明确性：项目未编制绩效目标表，此项不得分。

（二）项目执行过程情况

项目执行过程包括资金管理和项目实施。该项分值25分，扣12.19分，得分12.81分。

- 1.资金管理（标准分13分，扣3.19分，得9.81分）

- 资金到位率：2020-2022年度废旧钢铁综合利用企业奖补资金预算金额为8576.9万元，截止至2022年12月8日专项资金已全部到位，资金到位率100%。

- 预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=8258.02万元/8576.9万元×100%=96.28%，得4.81分，扣0.19分。

- 资金使用合规性：（1）虽制定了财务管理办法，但未针对企业奖补资金的特殊性制定监督考核机制，扣0.5分；（2）通过查看支出凭证及经济合同，专项资金的拨付没有完整的审批程序和手续，只需董事长批准即可，未按照财务管理制度要求执行，扣0.5分；（3）专项资金使用存在挤占的情况，如购买2台轿车支出82.34万元，购买办公桌椅25.8万元等，扣0.5分；（4）未设立专项核算，不符合专项资金管理办法要求，扣0.5分；（5）存在白条入账的情况，扣0.5分；（6）奖补资金与公司其他资金一起存放在基本账户中，未使用银行专户进行资金收付，扣0.5分。

- 2.项目实施（标准分12分，扣9分，得3分）

管理制度健全有效性：项目无资产管理环节相关制度，扣1分；项目管理制度未得到有效执行，如档案管理不到位，施工资料、竣工档案不够完整，扣1分。

项目质量控制：（1）项目实施方案或计划不够科学合理，只是简单罗列项目内容，未进行科学分析，扣1分；（2）未制定相应的项目质量要求或标准，扣1分；（3）项目资金用于购车辆等办公设备，未进行调整审批手续，扣1分。

招标管理：项目建设未进行招投标程序，此项不得分。

资产管理：（1）未进行资产清理、资产登记、资产核准，扣1.5分；（2）未制定资产管理制度，扣0.5分。

（三）项目支出产出情况

项目支出产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为35分，扣2分，得分33分。

- 1.产出数量（标准分10分，扣0分，得10分）

- 年产50万吨废钢铁生产线和产业链基地建设项目第一期报废机动车回收拆解中心均已完成并投入使用。年产50万吨废钢铁生产线包含5栋标准化厂房、2条物流通道（道路硬化）、1间配电房、打包机生产线、剪切生产线2条、报废机动车拆解生产线；智能再制造产业链基地建设项目第一期报废机动车回收拆解中心包含：三通一平等土地开发、2栋标准化厂房、1栋危废厂房、1间配电房、2条报废机生车生产线、2间车间升级改造（新能源车间、堆放废旧电池车间）。

- 2.产出质量（标准分9分，扣0分，得9分）

- 项目均已验收合格，并取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书，邵阳鑫鹏科技有限公司“50万吨废钢加工生产线项目”被湖南省工业和信息化厅评为“湖南省工业固体废物资源综合利用示范单位”。

- 3.产出时效（标准分9分，扣2分，得7分）

- 项目分成多个模块，选择多个施工单位进行，没有完整的工程施工资料，无法确定项目组织施工详细进度，酌情扣2分。根据现场实地查看，智能再制造产业链基地建设项目第二期正在施工，年产50万吨废钢铁生产线和智能再制造产业链基地建设项目第一期在期限内完工验收后，已投入使用。

- 4.产出成本（标准分7分，扣0分，得7分）

- 建设成本节约率：因项目投资包含企业自有资金，实际投资远大于项目资金，故本项目计划成本取预算金额，建设成本节约率=（8576.9-8258.02）/8576.9×100%=3.74%，节约率为正数得7分。

（四）项目支出效益情况

- 项目支出效益包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度。该项满分25分，得分25分。

- 1.经济效益（标准分10分，扣0分，得10分）

- 根据税收情况报告，2020年实缴税额为0.7097亿元，2021年实缴税额为1.2029亿元，2022年实缴税额为0.8782亿元，共计2.7908亿元，为奖补资金8576.9万元的3.25倍，效益显著。

- 2.社会效益（标准分5分，扣0分，得5分）

废旧钢铁综合利用间接推动了相关产业链协同发展，带动我市就业5000人以上，根据2020-2022年税收情况报告中确定的纳税金额，年均创税9300万元以上。

- 3.可持续影响（标准分5分，扣0分，得5分）

- 废旧钢铁的大量回收使用，减少了铁矿石的用量，有利于节能减排和减少自然资源消耗，有利于发展绿色循环经济。

- 4.满意度（标准分5分，扣0分，得5分）

- 评价组对废旧钢铁回收供应商或个人进行社会服务对象满意度调查，调查结果“很好”。根据满意度汇总统计，项目整体满意度为90%以上。

五、存在的问题

（一）未编制绩效目标，个别项目审批事前未通过必要的可研、评估

一是项目未编制绩效目标，项目实施单位未按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标；二是产50万吨生产线项目未进行可行性研究，智能再制造产业链基地建设项目未进行事前评估。

（二）资金支出欠规范，财务基础工作需加强

一是资金的拨付没有完整的审批程序和手续，只需董事长批准即可，未按照财务管理制度要求执行；二是存在白条入账的情况，如2021年5月41#凭证，支付安装消防水管材料及工时费1.6万元，仅以领据入账，无其他附件；三是原始凭证不合规，如2021年8月60#凭证，钢结构房254.61万元，其中支付刘湘盛2.42万元、支付周根生1.6万元，均无发票无合同。

（三）未设立专账核算专户管理，专项资金未专款专用

一是未设立专账核算专户管理，奖补资金与公司其他资金一起存放在基本账户中，未使用双控账户支付资金；二是专项资金使用存在挤占的情况，金额为126.44万元，如2020年9月51#凭证，购多用途乘用车36.98万元，2022年1月55#凭证，购轿车（梅赛德斯-奔驰牌）45.36万元，2022年8月48#凭证，购办公桌椅25.8万元。

（四）项目实施管理制度缺失，未明确具体质量标准，未进行招投标程序

一是未制定项目资产管理制度，项目竣工资料未及时整理并归档；二是项目实施方案只简单罗列出项目内容，未进行科学分析，未明确项目质量标准，如：年产50万吨生产线项目所需要的相关设备和设施费用，没有明确设备、设施品名、型号、厂房层高面积等标准信息；三是项目未按《鑫鹏公司财政专项资金管理办法》要求，对项目涉及的工程、大宗设备采购实行招投标程序。

（五）未制定监督考核机制，未对企业奖补资金进行跟踪管理

奖补资金审核批复相关部门未对专项资金使用情况进行跟踪管理，未对专项资金的使用效益情况进行监督考核，不利于督促项目实施单位按进度推进项目建设，不利于保证专项资金的规范性、安全性、效益性。

- 有关建议

（一）重视绩效目标管理工作，加强项目事前调研评估

一是建议项目单位提高绩效目标管理意识，积极组织财务岗、业务岗参加绩效目标管理的培训与学习，并按照《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算绩效目标管理办法>的通知》（湘财绩[2020]6号）中“谁申请资金，谁编制目标”的原则编报项目绩效目标，逐步实现绩效目标与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。二是项目单位应加强项目前期调研评估工作，运用科学合理的方法，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，确保专项资金使用的效益性。

（二）规范资金审批程序，重视财务基础工作

一是加强支出管理、会审管理，制定完整的审批程序，明确审批权责，有效强化资金支出的内部控制，提高专项资金使用效率，控制支出风险。二是完善财务管理制度，明确要求报账单位必须提供正规发票、合同等，保障原始凭证完整性，对于不合理的票据应要求其及时更换或补充，否则不予报账。

（三）加强资金监督管理，设立专账专户

一是建议企业对专项资金进行专账核算，以便准确了解资金的使用、结余情况，为管理层和相关部门提供可靠的财务数据，才能更好的对专项资金进行监督管理。二是资金收付应开设银行专用账户，保证资金用途的合规性，降低资金被挪用、滥用的风险。三是加强资金使用管理，按照专项资金使用方向，把控资金支出关口，严格执行专项资金专款专用的要求，避免资金拆借、挤占、挪用的情况，建议相关部门和地方财政对项目单位挤占、挪用的资金进行收回，以确保发挥专项资金应有的效益。

（四）建立健全内控制度，严格按照相关规定执行

一是完善项目资产管理制度，加强对资产购建、处置的监督，做好资产登记、资产核准、资产清理以及产权的界定，对资产进行有效管理，保证专项资金使用的效益性。二是为减少项目风险和出现偏差的可能性，应明确项目具体的质量标准或要求，按照科学、严谨的方式进行实施，并采取相应的项目质量检查，以保证项目能够保质保量的完成。三是严格按照专项资金管理办法中的相关规定，对建设工程项目开展招投标活动，择优选择施工单位，有利于保证工程质量，售后无忧。

（五）实时监控专项资金动态

建议政府相关职能部门对大额奖补资金建立监督考核机制，加大跟踪管理力度，从项目立项，到具体建设实施，再到资金的使用进行全方位监管，对项目执行过程中发现的问题及时沟通并整改到位，以保证项目资金的安全、有效，发挥奖补资金应有的效益，保护国家利益和社会公共的利益。